# 项目需求与开发文档

文档名称：书店企微活码管理系统 需求确认与开发说明书
项目代号：GSXHSD-QRCODE
文档负责人：产品研发部
最后更新日期：2026年7月9日

### 文档版本控制

| 版本号 | 更新日期 | 更新内容简述 | 更新人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-09 | 初稿创建，完成全部功能模块需求梳理与技术架构设计 | 产品研发部 | 待审核 |

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

甘肃省新华书店（GSXHSD）在日常运营中需要为下属学校提供企业微信活码服务，实现家长扫码后自动添加企微接待员、填写收集表单、完成客户继承的完整业务流程。原有模式存在以下痛点：

活码管理分散：各学校活码独立管理，缺乏统一的后台系统，无法批量操作和集中监控。

员工分配低效：缺乏智能的负载均衡机制，高峰期扫码导致单一员工过载，客户体验差。

数据断层：扫码、添加、表单填写、客户继承各环节数据割裂，无法形成完整的转化漏斗分析。

异常响应滞后：缺乏自动化的异常检测和告警机制，员工离职/禁用后活码仍在分配，造成客户流失。

运维成本高：批量修改配置、员工校验、数据修复等操作依赖人工逐一处理，效率低且易出错。

### 1.2 业务目标

建立统一的企微活码管理平台，支持甘肃省内所有学校的活码创建、配置、分发与监控。

实现高并发场景下的智能负载均衡，确保高峰期（如开学季）接待员分配不超载。

建设四级风控体系（正常→预警→拦截→熔断），自动识别异常员工并触发防护动作。

打通扫码→添加→表单填写→客户继承全链路数据，提供转化漏斗和趋势分析看板。

支撑日均10万+次扫码访问，系统可用性达到99.9%。

### 1.3 核心范围

本次开发包含以下核心模块：

活码管理：手动/批量创建、图片合成、详情编辑、批量操作、暂停/恢复/删除、树形视图

员工管理：列表筛选、企微通讯录同步、四级状态体系、异常自动识别、每日计数重置

高并发负载均衡中间件：全局员工池、同部门优先分配、Redis实时计数、状态驱动分配、分流算法

客户管理：客户列表/详情/导出/数据修复

欢迎语与收集表单：移动端表单填写/提交、表单模板引擎、三级欢迎语继承链、标签映射与自动备注

异常告警中心：7种告警类型、自动巡检Worker、单条/批量解决

数据看板：概览卡片、趋势图表、转化漏斗、排行榜、日报导出

学区与学校分类管理：分组管理、分类管理、欢迎语继承链修复

区县负责人体系：负责人管理、负责人活码、多级兜底联系体系

标签系统：三来源标签体系、扫码自动打标、表单自动打标

系统管理：用户管理、系统配置、学校数据管理、操作日志审计、Spring Security认证

企业微信集成：API客户端、回调事件处理、消息去重、死信队列、健康监控、数据自愈

会议签到系统：二维码签核、企微登录验证、通讯录同步

不包含范围：

企微支付相关功能

第三方ERP/CRM系统对接（预留扩展接口）

移动端原生APP（使用H5响应式页面覆盖）

## 2. 需求确认

### 2.1 用户角色定义

| 角色 | 权限描述 | 可见范围 |
| --- | --- | --- |
| 管理员（后台） | 拥有系统最高权限：活码管理、员工管理、客户管理、表单模板配置、告警处理、数据看板、系统配置、用户管理、学区/分类/标签管理。可访问全部78个功能点中的93项。 | 全部后台管理功能 |
| 员工（前端） | 一线书店员工：通过企业微信扫码签核、下载活码图片、查看分配的客户信息。可访问7项C端可见功能。 | 会议签到、下载中心、部分客户信息 |
| 客户（C端） | 家长/学生：扫描活码后填写收集表单、选择学区学校、查看提交成功页。可访问10项C端可见功能。 | 表单填写页、学校选择、成功页 |

### 2.2 功能性需求清单

以下按模块列出全部功能需求，共计78项功能点，预估总人日265天。

### 模块一：活码管理（15项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活码手动创建 | 填写学校信息→选择区域/场景/部门→配置企微联系我→轮换模式/预警阈值/欢迎语/表单模板/自定义标签/初始上码人数/学生人数→二维码样式（Logo/主题色/文字/字体） | 高 | 5 |
| 2 | 学校名称重复校验 | 前端AJAX + 后端数据库双重校验，防止同一学校重复创建活码 | 低 | 0.5 |
| 3 | 活码批量导入 | 下载Excel模板→填写→上传→实时进度条→结果反馈（成功/跳过/失败明细），大批量一键导入 | 高 | 4 |
| 4 | 活码图片合成 | 基于企微原始二维码，叠加Logo/文字/主题色等品牌元素，服务器端中文字体渲染 | 高 | 5.5 |
| 5 | 场景化自动计算 | 日常推送（扫码率20%）/ 家长会（扫码率75%），自动按"学生人数×扫码率÷日上限"计算初始接待员数量 | 中 | 2 |
| 6 | 活码列表与搜索 | 分页展示，多维度筛选（城市/区县/状态/轮换模式/场景/分组/分类），学校名称模糊搜索，导出Excel | 中 | 3 |
| 7 | 活码树形视图API | 城市→区县→学校层级JSON树，活码状态颜色标记（绿/黄/红/灰），侧边栏导航 | 中 | 2 |
| 8 | 活码详情-基本信息 | 查看/编辑学校名称/区域/企微配置/欢迎语/样式/轮换模式/预警阈值/场景类型 | 中 | 2.5 |
| 9 | 活码详情-接待员管理 | 查看上码员工列表（姓名/角色/日上限/今日已添加/状态/优先级），添加/移除/调整日上限/备选管理 | 高 | 5 |
| 10 | 活码详情-批量回收接待员 | 一键将指定员工在活码下替换为备选，支持多活码批量操作 | 中 | 2.5 |
| 11 | 活码详情-员工校验 | 单活码校验 + 全局跨活码批量校验，自动识别不可用员工（离职/禁用/未激活）并一键替换 | 高 | 4.5 |
| 12 | 活码操作-暂停/恢复/删除 | 暂停→停止分配，恢复→重新上线，删除→级联清理关联数据 | 中 | 2 |
| 13 | 活码操作-同步企微配置 | 将本地员工列表同步到企微联系我配置，确保分配关系一致 | 中 | 3 |
| 14 | 活码图片下载 | 单活码PNG下载 + 批量ZIP打包下载 | 中 | 2 |
| 15 | 批量操作工具 | 批量修改欢迎语/表单模板/轮换模式/分组/预警阈值/状态/场景/样式，8种批量操作 | 高 | 5.5 |

### 模块二：员工管理（6项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 员工列表与筛选 | 分页展示（姓名/手机/部门/角色/日上限/状态），按角色/状态筛选，关键词搜索 | 中 | 2.5 |
| 17 | 企微通讯录同步 | 手动触发从企微API全量同步，显示企微侧状态（已激活/禁用/未激活/已离职），每5分钟自动同步 | 中 | 4 |
| 18 | 四级状态体系 | normal（正常）→ warning（预警）→ blocked（拦截）→ melted（熔断），分级管控接待能力 | 高 | 6 |
| 19 | 每日计数自动重置 | 凌晨0:00自动清零当日添加数，Redis+数据库同步重置 | 中 | 2 |
| 20 | 员工一键恢复 | 被拦截/熔断员工一键恢复→自动重新加入全局池→恢复活码分配 | 中 | 2 |
| 21 | 异常员工自动识别 | 自动标注未实名/未加入组织/已停用/已熔断/已离职/未激活/已禁用，前端标签醒目展示 | 中 | 3 |

### 模块三：高并发负载均衡中间件（6项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 全局员工池管理 | 统一管理所有可分配员工，作为活码分配第一来源，支持设置全局日上限和优先级 | 中 | 3.5 |
| 23 | 同部门优先分配 | 扩容时优先同企微部门取人→不足时全池补足→按优先级排序 | 中 | 3 |
| 24 | Redis实时计数 | 原子计数器跟踪当日已接待数，达上限自动置为full暂停分配 | 中 | 2.5 |
| 25 | 状态驱动分配 | standby（可分配）→ full（达上限暂停）→ blocked（已拦截禁止），自动流转 | 中 | 2.5 |
| 26 | 高并发分流算法 | 同一时段大量扫码时智能分流到多个接待员，避免单点过载 | 高 | 6 |
| 27 | 负载均衡 | 基于当前负载动态调整分配权重，余量大的员工优先获得新客户 | 高 | 6 |

### 模块四：客户管理（4项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 客户列表与搜索 | 分页展示（昵称/来源/添加时间/来源活码/当前归属/状态），多维度筛选，关键词搜索 | 中 | 3 |
| 29 | 客户详情 | 查看基本信息/标签/来源活码与学校/首次接待员与当前服务老师/表单提交记录 | 中 | 2.5 |
| 30 | 客户数据导出 | 按筛选条件导出Excel CSV（UTF-8 BOM） | 中 | 2 |
| 31 | 客户数据修复 | 修复缺失的学校信息/添加时间等字段，从企微回调数据补全 | 中 | 2.5 |

### 模块五：欢迎语与收集表单（9项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | C端-移动端表单填写页 | 家长扫码后跳转H5表单页，自适应手机屏幕，动态渲染模板字段（文本/单选/多选/下拉），前端实时校验 | 高 | 7 |
| 33 | C端-表单提交 | 家长填写后AJAX异步提交，前端+后端双重校验，成功后跳转成功页 | 中 | 2.5 |
| 34 | C端-学区学校选择 | 学区场景表单页增加"选择学校"下拉，家长选择后数据关联对应学校和服务老师 | 中 | 2 |
| 35 | C端-提交成功页 | 展示感谢提示+全局联系人兜底二维码，学区场景按选择学校展示对应活码 | 低 | 1 |
| 36 | 表单模板管理 | 创建/编辑/删除表单模板，多字段类型（文本/多行/单选/多选/下拉），必填/选填设置，字段排序 | 高 | 8 |
| 37 | 表单页品牌定制 | 自定义副标题/卡片标题/卡片描述/卡片图片链接，每个模板独立品牌展示 | 中 | 2.5 |
| 38 | 标签映射规则 | 字段值→标签的JSON映射配置，表单提交后自动打标签 | 高 | 4 |
| 39 | 自动备注模板 | 变量模板语法 {{child_name}}-{{grade}}{{class}}，表单提交后自动写入企微备注 | 中 | 3 |
| 40 | 三级欢迎语继承链 | 活码→分组→学校分类→系统默认，四级优先级，NULL/空字符串=继承上级，空字符串自动转NULL防阻断 | 高 | 5.5 |

### 模块六：异常告警中心（5项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 7种告警类型全覆盖 | blocked(拦截)/melt(熔断)/greeting_fail(欢迎语失败)/low_approval(通过率低)/high_delete(删除率高)/traffic_spike(流量异常)/empty_backup(无备选) | 高 | 7 |
| 42 | 告警列表与多维筛选 | 多维度筛选（类型/严重级别/状态/员工/活码），时间范围，分页+实时统计 | 中 | 3 |
| 43 | 告警详情查看 | 基本信息+异常详情JSON面板+自动动作记录（暂停/移除/熔断）+处理记录（处理人/时间） | 中 | 2.5 |
| 44 | 告警单条/批量解决 | 填写处理人→标记已处理，支持筛选条件批量解决（如一键解决全部low_delete告警） | 中 | 3 |
| 45 | 自动巡检Worker | 每5分钟通过率/删除率/流量异常巡检+活码备选检查，每分钟熔断恢复检查，自动触发告警与防护 | 高 | 6 |

### 模块七：数据看板（5项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 首页概览卡片 | 活码总数（按状态分布）/员工总数/客户总数/今日新增/今日添加/今日继承/活跃告警，实时展示 | 中 | 3 |
| 47 | 趋势图表 | 扫码量/添加量/继承量/告警量趋势（Chart.js），按日/周切换，7天/30天 | 中 | 4 |
| 48 | 转化漏斗 | 扫码→添加→表单填写→继承完成，各环节转化率分析，定位流失瓶颈 | 中 | 3.5 |
| 49 | 排行榜 | 员工添加Top / 活码扫码Top / 服务老师继承排行 | 中 | 2.5 |
| 50 | 日报数据导出 | 按日期范围导出Excel（概览+明细），流式导出支持大数据量 | 中 | 3 |

### 模块八：学区/活码分组（3项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 分组管理 | 创建/编辑/删除学区分组，关联市州+区县，管理学区活码和学校列表，一个活码唯一归属一个学区 | 中 | 2.5 |
| 52 | 分组配置继承 | 分组默认欢迎语（NULL=继承学校分类或系统默认），分组默认表单模板 | 中 | 2.5 |
| 53 | 学区学校列表 | 文本列表维护学区包含的学校，一行一个学校名 | 低 | 1 |

### 模块九：学校分类管理（3项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 分类管理 | 创建/编辑/删除学校分类（初中/小学/高中），设置排序/默认欢迎语/默认表单模板 | 中 | 2 |
| 55 | 学校批量分配 | 选中学校批量归入指定分类，支持从活码列表批量设置 | 中 | 2 |
| 56 | 欢迎语继承链修复 | 自动将各层级空白欢迎语（空字符串）转为NULL，确保继承链不断 | 低 | 1 |

### 模块十：区县负责人（3项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 负责人管理 | 为每个区县配置一名负责人（企微员工），管理姓名和userid | 中 | 2 |
| 58 | 负责人活码 | 为负责人创建企微联系我配置和二维码，查看/下载负责人活码 | 中 | 3 |
| 59 | 多级兜底联系体系 | 学校有活码→学校活码；无→区县负责人活码；无→全局联系人，三级保障 | 中 | 3.5 |

### 模块十一：标签系统（5项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 三来源标签体系 | （系统自动）+（表单提交）+ （手动创建），多来源客户标签体系 | 中 | 3 |
| 61 | 标签管理 | 创建/编辑/删除标签，支持层级结构（父子），名称唯一约束，企微tag_id关联同步 | 中 | 3 |
| 62 | 扫码自动打标 | 客户添加时自动打来源学校标签+活码自定义标签，多标签同时打入 | 中 | 2 |
| 63 | 表单自动打标 | 表单提交后按模板tag_mapping自动打标签，并发安全（INSERT IGNORE+唯一约束） | 中 | 2.5 |
| 64 | 客户标签关联 | 多对多关联表记录打标来源和打标时间，唯一约束防重复，完整追溯 | 中 | 2 |

### 模块十二：系统管理（5项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 用户管理 | 系统用户CRUD（用户名/密码/显示名/角色admin¦operator），启用/禁用，修改密码，BCrypt加密 | 中 | 3.5 |
| 66 | 系统配置管理 | 全局配置项键值对管理：默认欢迎语/全局联系人/继承问候语默认值/转接通知默认值等10+项 | 中 | 2.5 |
| 67 | 学校数据管理 | 学校列表（分页+筛选），新增/编辑/删除（软删除），从活码导入，CSV批量导入，活码状态同步 | 中 | 4 |
| 68 | 操作日志审计 | 自动记录关键操作（操作人/操作类型/对象类型/对象ID/详情JSON），按时间/类型/对象筛选 | 中 | 3 |
| 69 | Spring Security认证 | 管理后台表单登录，admin/operator角色权限控制，下载中心OAuth认证，学校门户免登录 | 中 | 4 |

### 模块十三：企业微信集成（6项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 企微API客户端 | Access Token管理（自动获取/缓存/刷新），联系我配置/外部联系人/在职继承/消息推送/备注/标签/通讯录API | 高 | 7 |
| 71 | 回调事件接收处理 | 企微Webhook URL验证+事件推送，XML解密+签名验证，Fast Ack（<20ms），添加/删除客户/继承结果通知 | 高 | 6.5 |
| 72 | 消息去重与防护 | 基于Redis的消息幂等性保证，防止企微重复推送→重复处理，3次重试+死信队列兜底 | 高 | 5 |
| 73 | 死信队列（DLQ） | 消费失败3次→落入DLQ，支持按消息类型手动重放到目标Stream（callback/tag/datafill），不丢消息 | 高 | 5 |
| 74 | 健康监控API | Stream队列长度/Pending消息数/DLQ积压量/全局池standby数/Redis连通性，一站式运维监控 | 中 | 2.5 |
| 75 | 数据自愈机制 | 自动检测数据不一致（企微侧已删除但DB未同步），自动补全缺失客户数据 | 中 | 4 |

### 模块十四：会议签到系统（3项功能）

| 序号 | 功能名称 | 功能介绍 | 复杂度 | 预估人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 二维码签核 | 员工扫描动态二维码验证身份，完成签到，系统自动记录签核时间 | 高 | 5 |
| 77 | 企微登录验证 | 通过企业微信网页授权登录，验证员工身份，确保签核人身份真实可靠 | 中 | 3 |
| 78 | 通讯录同步 | 同步企业通讯录员工信息，自动匹配签核权限，新员工入职自动开通 | 中 | 3 |

### 2.3 功能统计汇总

| 统计维度 | 数量 |
| --- | --- |
| 功能模块总数 | 14个 |
| 功能点总数 | 78项 |
| 预估总人日 | 265人日 |
| C端可见功能（客户） | 10项（表单填写、学校选择、成功页等） |
| 员工可见功能（一线） | 7项（签到、下载中心等） |
| 管理后台功能 | 93项（含全部管理配置功能） |

## 3. 技术架构与设计

### 3.1 系统架构

系统采用经典的服务器端渲染（SSR）B/S架构。管理后台使用 Thymeleaf 模板引擎在服务端直接渲染 HTML 页面，通过 HTMX 实现局部刷新和无刷新交互，部分场景（看板图表数据、批量操作、AJAX校验）辅以少量 JSON API 端点。C端表单页面同样为 Thymeleaf 渲染的响应式 HTML 页面。整体架构无需前端构建工具链（无 Node.js 依赖），前后端一体化部署。

前端技术栈：

Thymeleaf 模板引擎：服务端渲染 HTML，返回完整页面（如 qrcode/list、dashboard/index、form/fill）

HTMX (htmx-spring-boot-thymeleaf 3.3.0)：表格分页、表单提交、状态切换等局部 DOM 更新，无需手写 AJAX

Chart.js：数据看板趋势图和转化漏斗的客户端图表渲染，通过 @ResponseBody JSON 端点获取数据

响应式设计（Bootstrap）：适配桌面管理后台（PC）和移动端表单填写页（手机浏览器）

少量原生 JavaScript：学校名称重复校验、表单实时验证等前端交互

后端技术栈：

Java 17 + Spring Boot 3.2.12

Undertow 嵌入式 Web 服务器（替代 Tomcat，更高并发性能，可配置 Worker 线程数）

Spring Data JPA + Hibernate（ORM 层，不使用 @ManyToOne 等 JPA 关系注解，所有实体使用显式外键字段）

Spring Security：管理后台表单登录认证 + admin/operator 角色权限控制 + 下载中心独立 OAuth 过滤器 + 学校门户免登录

Spring Cache + Caffeine 本地缓存：学校自助查询接口加速，限流过滤器保护

Spring Actuator：健康检查端点（/actuator/health），供 K8s/ALB 探针使用

数据库与中间件：

MySQL 8.0：主数据库，存储所有业务数据（活码、员工、客户、表单、告警等 20+ 张表）

Redis 7.x：原子计数器（员工日添加数 INCR）、Stream 消息队列（企微回调异步处理）、分布式锁

Flyway：数据库版本迁移（V1~V9），与 schema.sql 双重管理确保各环境 Schema 一致

HikariCP：数据库连接池，生产环境最大 50 连接

部署环境：

阿里云 ECS + RDS MySQL + Redis，详见《阿里云部署方案》

Nginx / ALB 前端反向代理，透传 X-Forwarded-Proto 支持 HTTPS

多 Profile 配置：dev（本地开发）/ staging（预发布）/ prod（生产），敏感信息通过环境变量注入

### 3.2 接口与集成 (API & Integration)

页面路由（Thymeleaf 服务端渲染）：

管理后台采用标准的 POST-Redirect-GET 模式：表单 POST → 服务端处理 → redirect: 到列表页 → Thymeleaf 渲染完整 HTML

23 个 Controller 中 22 个使用 @Controller 注解（非 @RestController），返回 Thymeleaf 模板视图名

页面路由示例：/admin/qrcode → qrcode/list.html，/agents → agent/list.html，/dashboard → dashboard/index.html

HTMX 局部刷新：表格分页、筛选等操作通过 HTMX 属性发起 GET/POST → 服务端返回 HTML 片段 → HTMX 替换目标 DOM

JSON API 端点（@ResponseBody，辅助用途）：

看板图表数据：GET /dashboard/api/stats、/api/trends、/api/funnels、/api/leaderboards → JSON → Chart.js 渲染

AJAX 校验：GET /admin/qrcode/api/check-duplicate-school → JSON（学校名称重复校验）

批量操作：POST /admin/qrcode/batch/welcome 等 8 个批量接口 → JSON（操作结果反馈）

活码树形视图：GET /admin/qrcode/api/tree → JSON（城市→区县→学校层级结构）

表单提交：POST /api/form/submit → JSON（C 端客户填写后异步提交）

运维健康检查：GET /api/health/streams → JSON（Stream 队列深度、DLQ 积压等指标）

认证与鉴权：

管理后台：Spring Security 表单登录（UsernamePasswordAuthenticationFilter），Session Cookie 维持登录态

下载中心：独立 DownloadAuthenticationFilter，支持企微 OAuth 登录和 Dev 环境模拟登录

C 端表单页：免登录访问（家长扫码场景），通过活码 ID 关联数据

学校自助查询门户：免登录 + Caffeine 缓存 + 限流过滤器（默认 500 次/分钟）

企业微信集成：

企微服务端 API 调用：Access Token 自动管理（获取/缓存/刷新）、联系我配置 CRUD、外部联系人管理、在职继承、消息推送、客户备注、标签管理、通讯录同步

企微回调 Webhook：接收添加/删除外部联系人事件、在职继承结果通知 → XML 解密 + SHA1 签名验证 → Fast Ack（<20ms）→ Redis Stream 异步处理

每 5 分钟定时同步企微通讯录，检测员工状态变更（已激活/禁用/未激活/已离职）

Redis Stream 消息队列架构：

企微回调 → Fast Ack (<20ms) → Redis Stream (XADD) → Consumer Group (XREADGROUP) → Worker 异步消费

三条 Stream 流水线：callback（客户添加事件）、tag（自动打标）、datafill（数据补全）

消息幂等：基于 Redis Set 记录已处理 MsgId，防止企微重复推送导致重复处理

消费失败重试：最多 3 次，超限后自动转入 DLQ（死信队列）

DLQ 支持按消息类型手动重放到目标 Stream，确保消息不丢失

### 3.3 数据模型与存储

核心数据表（共 20+ 张）：

| 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| qr_code | 活码主表 | school_name, city, district, scene_id, rotation_mode, greeting_text, form_template_id, status, logo_path, theme_color, qr_image_path |
| qr_agent | 活码-接待员关联 | qr_code_id, agent_userid, daily_max, today_added, priority, is_backup, status |
| agent (employee) | 员工/接待员表 | userid, name, mobile, department, role, daily_max, today_added, status(normal/warning/blocked/melted), wecom_status |
| global_agent_pool | 全局员工池 | agent_userid, daily_max, today_added, status(standby/full/blocked) |
| customer | 客户表 | external_userid, name, avatar, source_qr_code_id, first_agent_userid, current_agent_userid, add_time, school_name |
| customer_transfer | 客户继承记录 | customer_id, from_agent_userid, to_agent_userid, transfer_time, transfer_status |
| form_template | 表单模板表 | name, fields_json, tag_mapping_json, remark_template, subtitle, card_title, card_description, card_image_url |
| form_submission | 表单提交记录 | form_template_id, qr_code_id, customer_id, data_json, submitted_at |
| agent_alert | 告警记录表 | alert_type, severity, agent_userid, qr_code_id, detail_json, auto_actions_json, status, resolved_by, resolved_at |
| qr_code_group | 活码分组/学区 | group_name, city, district, default_greeting, default_form_template_id, school_list_text |
| school_category | 学校分类 | category_name, sort_order, default_greeting, default_form_template_id |
| school | 学校基础数据 | school_name, city, district, category_id, qr_code_id, status, is_deleted |
| district_manager | 区县负责人 | city, district, userid, name, qr_code_id |
| tag | 标签表 | tag_name, parent_id, wecom_tag_id, source_type(system/form/manual) |
| customer_tag | 客户标签关联 | customer_id, tag_id, source_type, tagged_at |
| system_config | 系统配置 | config_key, config_value, description |
| sys_user | 系统用户 | username, password(bcrypt), display_name, role(admin/operator), enabled |
| operation_log | 操作日志 | operator, action_type, object_type, object_id, detail_json, created_at |
| qr_access_log | 活码访问日志 | qr_code_id, access_time, client_ip, user_agent |
| daily_report | 日报数据 | report_date, qr_code_id, scan_count, add_count, form_submit_count, transfer_count |

设计原则：

不使用 JPA 关系注解（@ManyToOne / @OneToMany）：所有实体使用显式外键 ID 字段，避免懒加载陷阱（LazyInitializationException），保持实体轻量，外键值与企微原生标识（userid）对齐。查询时手动编写 JPQL JOIN。决策日期：2025 年项目启动时确定，2026 年 6 月再次确认。

schema.sql + Flyway 双重管理：schema.sql 定义初始完整表结构（每次启动执行 CREATE TABLE IF NOT EXISTS），Flyway 管理增量迁移（V1~V9），确保向前兼容。

软删除设计：学校、活码等核心实体使用状态标记或 is_deleted 字段，避免物理删除导致关联数据断裂。

Redis 与 DB 双写：员工今日添加数同时维护 Redis 原子计数器（INCR）和数据库字段（today_added），Redis 故障时可从 DB 恢复。

数据备份策略：

RDS 自动备份：每日凌晨全量备份，保留 7 天

Binlog 实时同步：支持秒级数据恢复

Redis RDB 持久化：每小时快照 + AOF 追加写

## 4. 开发与执行计划

### 4.1 里程碑规划

| 阶段 | 核心任务 | 预计完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 锁定 PRD，完成全部 78 项功能需求确认，三方（业务、产品、研发）签字确认 | 已完成 | 产品经理 |
| 架构设计 | 完成数据库设计、API 定义及技术栈选型：Spring Boot 3.2 + MySQL + Redis + Thymeleaf + HTMX | 已完成 | 架构师 |
| 开发阶段-P1 | 完成核心功能：活码管理（15 项）、员工管理（6 项）、负载均衡中间件（6 项）、企微集成（6 项） | 2026年7月-8月 | 开发团队 |
| 开发阶段-P2 | 完成业务功能：客户管理（4 项）、表单系统（9 项）、告警中心（5 项）、数据看板（5 项） | 2026年8月-9月 | 开发团队 |
| 开发阶段-P3 | 完成支撑功能：学区/分类（6 项）、区县负责人（3 项）、标签系统（5 项）、系统管理（5 项）、会议签到（3 项） | 2026年9月-10月 | 开发团队 |
| 测试阶段 | 完成 SIT 系统集成测试 + 性能压测（JMeter 10 万并发扫码模拟）+ BUG 修复 | 2026年10月 | 测试团队 |
| 业务验收 | 业务方完成 UAT 验收测试，覆盖全部 78 项功能点 | 2026年11月 | 业务方 |
| 生产上线 | 代码合并至主分支，阿里云 ECS+RDS+Redis 环境部署，系统正式上线 | 2026年11月 | 运维团队 |

### 4.2 风险管理

| 风险类别 | 风险描述 | 影响级别 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险-企微API限流 | 企业微信 API 存在调用频率限制，高峰期可能触发限流导致同步延迟 | 高 | 1. 本地缓存 Token 和通讯录数据 2. 请求失败指数退避重试（最多 3 次） 3. Redis Stream 异步削峰，分散请求压力 |
| 技术风险-高并发分流 | 开学季等高峰时段大量扫码并发，可能导致 Redis 计数延迟或 DB 连接池耗尽 | 高 | 1. Redis 原子计数器（INCR）保证精度 2. Undertow Worker 线程池限流（生产环境 20 线程） 3. HikariCP 连接池 50 连接上限 4. 分流算法基于 Redis ZSET 实时计算负载 |
| 进度风险-需求变更 | 业务需求可能在开发中途发生变更（如新增告警类型、修改表单字段类型） | 中 | 1. 建立变更控制流程（CR） 2. 任何变更需重新评估工期和影响范围 3. 迭代开发模式，每 2 周 Sprint 评审 |
| 运维风险-回调消息丢失 | 网络抖动或服务重启可能导致企微回调消息丢失 | 高 | 1. Redis Stream 持久化消息，重启后可继续消费 2. DLQ 死信队列兜底 3. 定时任务定期对比企微侧与本地数据一致性 4. 数据自愈机制自动补全缺失客户 |
| 安全风险-数据泄露 | 客户信息（家长姓名/手机/学生信息）属于敏感数据 | 中 | 1. BCrypt 加密系统用户密码 2. Spring Security 拦截所有管理接口 3. C 端表单提交通过活码 ID 关联，免登录页面限流保护 4. 操作日志审计，所有关键操作可追溯 5. HTTPS 全站加密，敏感配置环境变量注入 |

## 5. 运维与监控

### 5.1 测试策略

单元测试：JUnit 5 + Mockito，覆盖 Service 层核心业务逻辑（分流算法、继承链计算、告警触发条件）

集成测试：Spring Boot Test + H2 内存数据库 + Embedded Redis（零依赖，无 Docker），覆盖 Controller → Service → Repository 全链路

性能测试：JMeter 模拟高并发扫码场景（10 万并发），验证负载均衡算法和 Redis 计数准确性

UAT 验收测试：业务方逐项验收 78 项功能点

### 5.2 监控报警

应用监控：Spring Boot Actuator 暴露 /actuator/health 和 /actuator/metrics，供 K8s/ALB 健康探测

自定义健康 API（@RestController）：Stream 队列长度、Pending 消息数、DLQ 积压量、全局池 standby 数、Redis 连通性

系统资源：CPU > 80% 告警、内存 > 85% 告警、磁盘 > 90% 告警

业务告警：7 种告警类型自动巡检（每 5 分钟），企微通知 + 邮件通知双通道

回调监控：Stream 消费延迟 > 5 分钟告警，DLQ 积压 > 100 条告警

### 5.3 日志管理

日志框架：Logback（logback-spring.xml），按 Profile 区分日志级别（dev=DEBUG, prod=INFO）

日志内容：请求日志（URL/方法/IP/耗时）、业务操作日志（operation_log 表持久化）、企微 API 调用日志、异常堆栈

日志保留：应用日志保留 90 天，操作日志表数据永久保留用于审计

日志采集：支持接入阿里云 SLS 日志服务

### 5.4 应急预案

| 故障场景 | 影响范围 | 恢复目标 (RTO) | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主数据库宕机 | 全部功能不可用 | 15 分钟 | 1. RDS 自动主备切换 2. 应用自动重连（HikariCP connection-timeout 5s） 3. 切换期间 Redis 缓存兜底部分查询 |
| Redis 宕机 | 员工计数/Stream 消息/分布式锁不可用 | 5 分钟 | 1. 员工计数降级为 DB 直读 2. 企微回调降级为同步处理 3. 分布式锁降级为 DB 行锁 |
| 应用服务宕机 | 单节点不可用 | 30 秒 | 1. K8s/ALB 自动摘除不健康节点 2. Actuator 健康检查探测间隔 10 秒 3. 新节点自动注册恢复服务 |
| 企微 API 不可用 | 通讯录同步/备注写入/继承操作失败 | 依赖企微恢复 | 1. 本地缓存最后成功数据 2. 操作进入 Redis Stream 待恢复后重放 3. 手动触发全量数据同步 |
| 回调消息积压 | 客户数据延迟入库 | 30 分钟 | 1. 动态扩容 Worker 线程数 2. DLQ 积压监控告警 3. 手动批量消费积压消息 |

## 附录

### 附录A：系统架构图（描述）

系统采用服务器端渲染（SSR）架构，自上而下分层如下：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  客户端层                                                 │
│  ┌────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐ │
│  │ 管理后台    │  │ C端H5表单页  │  │ 企微回调Webhook  │ │
│  │ (PC浏览器)  │  │ (手机浏览器) │  │ (企微服务器推送) │ │
│  │ HTML+HTMX   │  │ HTML+AJAX    │  │ XML POST         │ │
│  └─────┬──────┘  └──────┬───────┘  └────────┬─────────┘ │
└────────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┘
         │                │                   │
┌────────┴────────────────┴───────────────────┴───────────┐
│  接入层：Nginx / ALB (HTTPS 终结, X-Forwarded-Proto)     │
└────────────────────────┬────────────────────────────────┘
                         │
┌────────────────────────┴────────────────────────────────┐
│  应用层：Spring Boot 3.2 + Undertow (Port 8080)          │
│  ┌───────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐ │
│  │@Controller│ │ Service  │ │ Worker   │ │ Security  │ │
│  │(22个SSR)  │ │ (业务逻辑)│ │ (异步消费)│ │ (认证鉴权) │ │
│  │+1个@Rest  │ │          │ │ 3条Stream│ │           │ │
│  └───────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └───────────┘ │
│                                                          │
│  核心模式：                                               │
│  • 页面请求 → Thymeleaf 渲染完整 HTML → 浏览器           │
│  • HTMX 请求 → 服务端返回 HTML 片段 → DOM 局部替换       │
│  • AJAX 请求 → @ResponseBody 返回 JSON → JS 处理         │
│  • POST 表单 → 服务端处理 → redirect: → GET 列表页       │
└──────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────┘
       │              │                │
┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───────┴────────────────┐
│  MySQL 8.0  │ │ Redis 7.x │ │  企业微信云端 API      │
│  (RDS)      │ │ (计数/队列)│ │  (联系我/通讯录/消息)  │
└─────────────┘ └───────────┘ └────────────────────────┘

### 附录B：关键技术决策说明

1. 不使用 JPA 关系注解（@ManyToOne / @OneToMany）

所有实体使用显式外键 ID 字段（Long qrCodeId, String agentUserid）而非 JPA 关系注解。优势：避免懒加载陷阱（LazyInitializationException），实体保持轻量，外键值与企微原生标识对齐，便于跨系统数据关联。代价：需要手动编写 JPQL JOIN 查询。决策日期：2025 年项目启动时确定，2026 年 6 月再次确认。

2. Thymeleaf + HTMX 服务端渲染（SSR）

本项目并非 SPA（单页应用）架构，不依赖 React/Vue 等前端框架。管理后台采用服务端渲染：Thymeleaf 模板直接在服务端拼接 HTML 返回浏览器，HTMX 库提供声明式的局部刷新能力（如表格翻页只更新 <tbody>、表单提交后局部替换），无需手写大量 AJAX 代码。C 端表单页面同样为 Thymeleaf 渲染的响应式 HTML。该方案优势：无需前端构建工具链（Node.js/npm），开发效率高，SEO 友好，部署简单。

3. Redis Stream 作为消息队列

不使用 RabbitMQ / Kafka 等独立消息中间件，直接使用 Redis Stream 实现企微回调的异步处理。优势：减少运维组件依赖，Redis 已在架构中同时用于计数和缓存，Stream 功能满足回调削峰需求。支持 Consumer Group、消息确认（XACK）、Pending 消息监控、死信队列（DLQ）。三条 Stream：callback（客户添加事件）、tag（自动打标）、datafill（数据补全）。

4. 四级风控状态体系

员工状态流转：normal（正常分配）→ warning（预警，当日添加数 ≥ 阈值 80%）→ blocked（拦截，达 100% 上限或异常触发）→ melted（熔断，删除率过高/通过率过低）。预警自动恢复，拦截需手动恢复，熔断每分钟巡检自动判断恢复。该设计确保在异常情况下（如员工恶意删除客户）系统能自动阻断，保护客户资源。

5. 三级欢迎语继承链

欢迎语优先级：活码级别 > 活码分组（学区）级别 > 学校分类级别 > 系统默认值。当某一级别的欢迎语为 NULL 或空字符串时，自动继承上一级的配置。空字符串在入库时自动转为 NULL，避免空字符串阻断继承链。该设计实现了配置灵活性（可逐级覆盖）与合理降级（始终有兜底默认值）。

6. 显式外键 vs JPA 关系注解

这是本项目的核心架构决策之一。Spring Data JPA 本身支持 @ManyToOne / @OneToMany 等ORM 关系映射，但本项目刻意不使用这些注解，所有关联通过普通 Long/String 字段存储外键值。主要理由：① 企微系统的原生标识是 String 类型的 userid 和 Long 类型的 qr_code_id，使用显式字段直接对应，避免 JPA 代理对象的序列化和懒加载问题；② 跨 Service 传递时无需处理 Hibernate Session 生命周期问题；③ 批量操作和原生 SQL 查询更直观。详见项目 CLAUDE.md。