# 项目需求与开发文档
（CMMI-DEV V2.0 Level 5）

项目名称：甘肃省新华书店企微活码管理平台（GSXHSD-QRCODE）
文档编号：GSXHSD-QRCODE-PRDD-001
文档密级：内部
文档版本：V2.0
配置管理库：Git (feature/welcome-form-inheritance)
编制人：产品研发部
审核人：________________
批准人：________________
生效日期：2026年7月9日

# 0. 文档控制（配置管理）

本章遵循 CMMI 配置管理（CM）过程域要求，建立文档基线和变更控制。

## 0.1 文档版本历史

| 版本 | 日期 | 变更类型 | 变更描述 | 编制 | 审核 | 基线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2025-Q3 | Initial | 项目启动，完成架构设计和技术选型 | 研发部 | — | — |
| V0.5 | 2025-Q4 | Major | 核心功能MVP：活码管理、员工管理、企微集成上线 | 研发部 | — | — |
| V1.0 | 2026-06 | Major | 79项功能全部交付，系统集成测试通过 | 研发部 | 待审 | Baseline-1 |
| V2.0 | 2026-07-09 | Major | CMMI5合规文档编制，补充质量度量与过程改进 | 研发部 | 待审 | Baseline-2 |

## 0.2 基线定义

Baseline-1（V1.0）：全部78项功能需求冻结，系统集成测试（SIT）通过，代码提交 master 分支。

Baseline-2（V2.0）：CMMI5过程文档基线化，含度量基线、风险登记册、过程改进计划。

所有基线变更须通过变更控制委员会（CCB）审批，同步更新配置管理库。

## 0.3 相关文档

| 文档编号 | 文档名称 | 关联关系 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| GSXHSD-FML-001 | 全量功能清单 V2.0 | 需求基线来源 | docs/功能模块.xlsx |
| GSXHSD-DEP-001 | 阿里云部署方案 | 基础设施规格 | memory/aliyun-deployment.md |
| GSXHSD-ARC-001 | CLAUDE.md 架构决策 | 技术决策基线 | CLAUDE.md (Git) |
| GSXHSD-SCH-001 | schema.sql 数据库定义 | 数据模型基线 | src/main/resources/schema.sql |

# 1. 项目概述与业务目标

## 1.1 项目标识

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 项目代号 | GSXHSD-QRCODE |
| 项目全称 | Bookstore WeCom QR Code Platform（书店企微活码管理平台） |
| 客户方 | 甘肃省新华书店（GSXHSD） |
| 项目类型 | 企业内部管理系统 + 客户触达前端 |
| 开发生命周期模型 | 迭代增量（Iterative-Incremental），每2周Sprint |
| 开发团队规模 | 核心2-3人（开发+架构），1人测试，1人产品 |
| 代码仓库 | Git (GitHub)，280+ commits，3 branches |

## 1.2 业务背景与驱动力

甘肃省新华书店在全省范围内管理数百所学校的企业微信客户触达。核心业务流程为：家长扫描学校活码 → 系统分配企微接待员 → 家长填写信息收集表单 → 客户数据继承至服务老师。原有模式完全依赖人工操作和企微原生工具，存在6大核心痛点：

活码管理割裂：各学校活码独立创建于企微后台，缺乏统一管理系统，无法批量操作和集中监控。

员工分配无优化：扫码高峰期单一员工过载，缺乏负载均衡机制，客户等待时间过长或分配失败。

数据链断裂：扫码→添加→表单→继承四个环节数据独立存储，无法形成端到端的转化分析和漏斗追踪。

异常无感知：员工离职/禁用后活码持续分配，造成客户资源流失，缺乏自动检测和告警机制。

运维效率低：批量修改配置、员工健康校验、数据一致性修复等操作依赖人工逐一处理，效率低下且易出错。

合规风险：缺乏操作审计日志，数据变更无法追溯，不满足内部审计要求。

## 1.3 业务目标（量化）

以下业务目标在项目启动时定义，并作为组织过程性能（OPP）基线的输入：

| 目标编号 | 业务目标 | 度量指标 | 目标值 | 度量频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO-01 | 统一活码管理 | 系统管理的活码数量 | ≥ 200 所学校 | 月度 | 产品经理 |
| BO-02 | 提升分配效率 | 高峰期客户分配成功率 | ≥ 99.5% | 实时/日报 | 运维 |
| BO-03 | 降低运维成本 | 批量操作覆盖的功能数 | 8 种批量操作 | 版本交付时 | 研发 |
| BO-04 | 自动化监控 | 异常员工自动识别覆盖率 | 7 种告警类型 | 版本交付时 | 研发 |
| BO-05 | 数据可追溯 | 操作日志覆盖率 | 100% 关键操作 | 季度审计 | 产品 |
| BO-06 | 系统可用性 | 服务可用率（SLA） | ≥ 99.9% | 月度 | 运维 |
| BO-07 | 高并发支撑 | 日扫码量承载 | ≥ 100,000 次/天 | 峰值日 | 运维 |

## 1.4 范围定义

包含范围 — 14个功能模块，78项功能点（详见需求追溯矩阵 §2.3）：

活码管理（15项）：手动/批量创建、图片合成、场景计算、树形视图、详情编辑、批量操作、下载

员工管理（6项）：列表筛选、企微同步、四级风控状态、每日重置、一键恢复、异常识别

负载均衡中间件（6项）：全局员工池、同部门优先、Redis计数、状态驱动、分流算法、负载均衡

客户管理（4项）：列表搜索、详情、导出、数据修复

表单系统（9项）：C端填写/提交、模板引擎、品牌定制、标签映射、备注模板、三级欢迎语继承链

告警中心（5项）：7种告警类型、多维筛选、详情查看、批量解决、自动巡检Worker

数据看板（5项）：概览卡片、趋势图、转化漏斗、排行榜、日报导出

学区/分类管理（6项）：分组CRUD、配置继承、学校分类、批量分配、继承链修复

区县负责人（3项）：负责人管理、负责人活码、多级兜底联系体系

标签系统（5项）：三来源标签、标签管理、扫码打标、表单打标、客户标签追溯

系统管理（5项）：用户管理、系统配置、学校数据、操作日志、Spring Security认证

企微集成（6项）：API客户端、回调处理、消息去重、DLQ死信队列、健康监控、数据自愈

会议签到（3项）：二维码签核、企微登录验证、通讯录同步

明确排除范围：

企微支付/收款功能（不属业务范围）

第三方ERP/CRM系统深度定制对接（预留扩展接口但不实现具体适配）

移动端原生APP（iOS/Android）— 使用响应式H5覆盖全部移动场景

# 2. 需求管理（REQM）

本章遵循 CMMI 需求管理（REQM）过程域，建立需求追溯、优先级排序和变更控制机制。

## 2.1 利益相关者分析

| 角色 | 组织归属 | 关注领域 | 参与阶段 | 沟通频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员（后台用户） | 书店管理层 | 全量管理功能（93项） | 需求→验收 | 每 Sprint 评审 |
| 一线员工（前端用户） | 书店门店 | 签到、下载、客户查看（7项） | 验收 | 里程碑评审 |
| 终端客户（C端） | 家长/学生 | 表单填写、学校选择（10项） | 验收 | 上线前灰度 |
| 产品经理 | 书店IT部 | 需求优先级、业务流程、验收标准 | 全生命周期 | 每周 |
| 架构师/研发 | 开发团队 | 技术可行性、架构设计、代码实现 | 全生命周期 | 每日站会 |
| 运维团队 | 书店IT部/阿里云 | 部署、监控、灾备 | 上线阶段 | 按需 |
| 企微生态 | 企业微信开放平台 | API限频策略、回调可靠性 | 架构→集成测试 | 技术调研时 |

## 2.2 需求获取与分析方法

本项目的需求获取采用以下结构化方法组合：

业务场景走查（Business Walkthrough）：产品经理与书店一线运营人员逐一走查活码创建、分配、监控流程，输出业务流程文档。

竞品功能对标（Benchmarking）：分析企业微信原生活码功能、同类教育行业SaaS工具，确定差异化功能（如四级风控、三级继承链）。

原型验证（Prototyping）：对C端表单填写流程和移动端适配进行低保真原型验证，确认交互逻辑后进入开发。

迭代反馈（Iterative Feedback）：每 Sprint 交付可运行增量，收集管理员的实际使用反馈，纳入下一 Sprint 需求。

## 2.3 需求追溯矩阵（RTM — Requirements Traceability Matrix）

以下为完整的需求→设计→实现→测试双向追溯矩阵摘要（完整78项详见功能模块清单）。

| 需求ID | 功能模块 | 功能名称 | 复杂度 | 预估(人日) | 对应Entity | 对应Controller | 测试覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 活码管理 | 活码手动创建 | 高 | 5 | QrCode, QrAgent, School | QrCodeController | QrCodeControllerTest, QrCodeCreationFlowTest |
| REQ-002 | 活码管理 | 学校名称重复校验 | 低 | 0.5 | QrCode, School | QrCodeController | QrCodeControllerTest |
| REQ-003 | 活码管理 | 活码批量导入 | 高 | 4 | QrCode, QrAgent, School | QrCodeController | QrCodeCreationFlowTest |
| REQ-004 | 活码管理 | 活码图片合成 | 高 | 5.5 | QrCode | QrCodeService, QrImageService | — |
| REQ-005 | 活码管理 | 场景化自动计算 | 中 | 2 | Scene, QrCode | QrCodeController | SceneAllocationTest |
| REQ-016 | 员工管理 | 企微通讯录同步 | 中 | 4 | Employee, Agent, GlobalAgentPool | AgentController | AgentRotationFlowTest |
| REQ-018 | 员工管理 | 四级状态体系 | 高 | 6 | Agent, GlobalAgentPool | AgentController | AgentRotationServiceTest |
| REQ-022 | 负载均衡 | 全局员工池管理 | 中 | 3.5 | GlobalAgentPool | GlobalAgentPoolService | GlobalAgentPoolServiceTest, GlobalAgentPoolFlowTest |
| REQ-026 | 负载均衡 | 高并发分流算法 | 高 | 6 | QrCode, Agent, GlobalAgentPool | QrCodeService, AgentRotationService | AgentRotationServiceTest |
| REQ-032 | 表单系统 | C端移动端表单填写页 | 高 | 7 | FormTemplate, FormSubmission | FormController | CustomerScanFlowTest |
| REQ-036 | 表单系统 | 表单模板管理 | 高 | 8 | FormTemplate | FormTemplateController | — |
| REQ-040 | 表单系统 | 三级欢迎语继承链 | 高 | 5.5 | QrCode, QrCodeGroup, SchoolCategory, SystemConfig | InheritanceJob | WelcomeFormInheritanceIntegrationTest |
| REQ-041 | 告警中心 | 7种告警类型全覆盖 | 高 | 7 | AgentAlert | AlertController, PatrolWorker | AlertServiceTest, AlertSystemTest |
| REQ-045 | 告警中心 | 自动巡检Worker | 高 | 6 | AgentAlert, Agent, QrCode | PatrolWorker | AlertSystemTest |
| REQ-070 | 企微集成 | 企微API客户端 | 高 | 7 | — (Service层) | WecomApiClient (Service) | WecomApiClientTokenLockTest |
| REQ-071 | 企微集成 | 回调事件接收处理 | 高 | 6.5 | Customer, CustomerTransfer | CallbackWorker | OutboundMsgSendingTest |
| REQ-072 | 企微集成 | 消息去重与防护 | 高 | 5 | — (Redis/Guard) | MessageGuardService | AlertSystemTest |
| REQ-073 | 企微集成 | 死信队列（DLQ） | 高 | 5 | — (Redis Stream) | PatrolWorker, HealthController | HealthControllerTest |

注：上表为代表性条目摘录，完整78项追溯矩阵详见 docs/功能模块.xlsx。测试覆盖列中"—"表示该功能通过集成测试或UAT验证。

## 2.4 需求优先级定义

| 优先级 | 定义 | 占比 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-Critical | 系统运行必要条件，缺失则系统不可用 | 15% (12项) | 企微API客户端、回调处理、Spring Security认证、活码创建 |
| P1-High | 核心业务价值，直接影响日常运营效率 | 45% (35项) | 员工管理、负载均衡、告警中心、表单系统、操作日志 |
| P2-Medium | 重要但非阻塞，可延后一个版本 | 30% (23项) | 数据看板、学区管理、标签系统、学校分类 |
| P3-Low | 锦上添花，可在后续版本实现 | 10% (8项) | 会议签到系统、下载统计、部分品牌定制 |

## 2.5 需求变更控制流程

遵循 CMMI 配置管理（CM SP 2.1）要求，建立如下变更控制流程：

Step 1 — 提出：任何利益相关者通过变更请求单（CR）提出变更，描述变更内容、理由和影响范围。

Step 2 — 评估：架构师评估技术影响（工作量、关联模块、回归风险），产品经理评估业务影响（优先级、范围蔓延）。

Step 3 — 决策：变更控制委员会（CCB — 产品经理 + 架构师 + 业务方代表）审批或驳回。

Step 4 — 实施：审批通过后更新需求基线、编码实现、更新测试用例、更新追溯矩阵。

Step 5 — 验证：回归测试通过后，需求状态更新为"已验证"，纳入下一基线。

本项目已执行的典型变更案例：

CR-001：轮换模式从固定顺序改为按优先级轮换（需求变更，影响 REQ-009，新增1.5人日）

CR-002：新增"批量回收接待员"功能（追加需求，REQ-010，2.5人日）

CR-003：欢迎语继承链从二级扩展为三级 + 学区分组 = 四级（架构变更，REQ-040，重新评估5.5人日）

# 3. 技术方案（TS）

本章遵循 CMMI 技术方案（TS）过程域，记录架构设计、技术选型决策、替代方案评估及设计决策理由。

## 3.1 系统架构总览

系统采用服务器端渲染（SSR）B/S架构。管理后台使用 Thymeleaf 模板引擎在服务端渲染完整 HTML 页面，辅以 HTMX 库实现声明式局部刷新（表格分页、表单提交等）。少量场景（看板图表JSON数据、AJAX校验、批量操作反馈）通过 @ResponseBody 端点返回 JSON。C端（家长扫码）表单页面同样为 Thymeleaf 渲染的响应式HTML页面，无需独立前端构建。

架构分层（自上而下）：
┌─ 客户端层 ────────────────────────────────────────────┐
│ 管理后台(PC)   │  C端H5表单(手机)   │  企微Webhook    │
│ Thymeleaf+HTMX │  Thymeleaf+AJAX    │  XML POST       │
├─ 接入层 ─────────────────────────────────────────────┤
│            Nginx / ALB (HTTPS, X-Forwarded-Proto)    │
├─ 应用层 (Spring Boot 3.2 + Undertow :8080) ─────────┤
│  @Controller(19) + @RestController(1) = 20个         │
│  Service层(23)  │  Worker层(8异步)  │  Security      │
│  Entity(24) ←→ JPA Repository(23)                    │
│  核心交互模式：                                       │
│  ・页面请求 → Thymeleaf渲染HTML → 浏览器完整展示     │
│  ・HTMX请求 → 服务端返回HTML片段 → DOM局部替换       │
│  ・AJAX请求 → @ResponseBody返回JSON → Chart.js/JS    │
│  ・POST表单 → RedirectAttributes → redirect: GET     │
├─ 数据层 ─────────────────────────────────────────────┤
│  MySQL 8.0 (RDS, 23张表) │ Redis 7.x (计数/Stream)  │
├─ 外部集成 ───────────────────────────────────────────┤
│       企业微信云端API (联系我/通讯录/消息/继承)      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 技术选型决策记录（DAR — Decision Analysis & Resolution）

以下记录本项目5项关键技术选型的决策分析过程，符合 CMMI DAR 过程域。

| 决策编号 | 决策事项 | 备选方案 | 选定方案 | 选择理由 | 决策日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAR-01 | 前端渲染架构 | A: React/Vue SPA B: Thymeleaf SSR + HTMX C: 纯JSP/Servlet | B: Thymeleaf SSR + HTMX | 1) 无需Node.js构建工具链，开发效率高 2) SEO友好 3) 团队无前端框架经验，SSR降低学习成本 4) 页面交互复杂度不高（CRUD+图表），HTMX满足90%场景 5) 少量JSON API用于图表和AJAX即可 | 2025-Q3 |
| DAR-02 | 对象关系映射 | A: JPA @ManyToOne关系注解 B: 显式外键字段 + 手动JPQL JOIN | B: 显式外键字段 | 1) 避免LazyInitializationException 2) 外键值与企微原生ID对齐 3) 批量操作和原生SQL更直观 4) 跨Service传递无Session生命周期问题 5) 项目数据量可控（千级），无需ORM级联优化 | 2025-Q3 (2026-06重申) |
| DAR-03 | 消息队列 | A: RabbitMQ/Kafka B: Redis Stream C: 数据库轮询 | B: Redis Stream | 1) Redis已在架构中(计数+缓存)，无额外运维组件 2) Consumer Group + XACK满足可靠性需求 3) Pending消息监控+DLQ完善 4) 回调量级(万级/天)在Redis能力范围内 5) 降低系统复杂度，减少部署依赖 | 2025-Q3 |
| DAR-04 | 嵌入式Web服务器 | A: Tomcat(默认) B: Undertow C: Jetty | B: Undertow | 1) 更高并发性能（非阻塞IO） 2) 可配置Worker线程数(默认20) 3) Spring Boot官方支持 4) 内存占用更低 | 2025-Q3 |
| DAR-05 | 数据库变更管理 | A: Flyway B: Liquibase C: schema.sql + 手动管理 | A+C: Flyway + schema.sql双重管理 | 1) schema.sql每次启动执行CREATE IF NOT EXISTS保证幂等 2) Flyway管理增量迁移(V2~V11) 3) 双重保障降低迁移遗漏风险 4) H2测试环境禁用Flyway避免兼容问题 | 2025-Q3 |

## 3.3 技术栈明细

| 层级 | 技术/组件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言运行时 | Java | 17 (LTS) | 后端开发语言 |
| 应用框架 | Spring Boot | 3.2.12 | DI容器、MVC、Security、Data JPA、Actuator、Cache |
| Web服务器 | Undertow | 内嵌(Spring Boot) | HTTP服务（替代Tomcat），Worker线程默认20 |
| 模板引擎 | Thymeleaf | 内嵌(Spring Boot) | 服务端HTML渲染 |
| 局部刷新 | HTMX (htmx-spring-boot-thymeleaf) | 3.3.0 | 无手写AJAX实现局部DOM更新 |
| 图表库 | Chart.js | CDN引入 | 数据看板趋势图、转化漏斗 |
| CSS框架 | Bootstrap | CDN引入 | 响应式布局（管理后台+移动端） |
| ORM | Spring Data JPA + Hibernate | 内嵌(Spring Boot) | 数据访问层（不使用@ManyToOne注解） |
| 数据库 | MySQL | 8.0 (RDS) | 主数据库，23张业务表 |
| 数据库迁移 | Flyway + schema.sql | Flyway 9.x | V2~V11增量迁移 + schema.sql初始DDL |
| 连接池 | HikariCP | 内嵌(Spring Boot) | 生产环境max 50连接 |
| 缓存/计数/队列 | Redis | 7.x | 原子计数器(INCR)、Stream消息队列(5条+1条DLQ)、分布式锁 |
| 本地缓存 | Caffeine | 内嵌(Spring Cache) | 学校自助查询接口加速 |
| 安全 | Spring Security | 内嵌(Spring Boot) | 表单登录 + BCrypt密码 + 角色权限 + OAuth |
| 测试框架 | JUnit 5 + Mockito + Spring Test | 内嵌(Spring Boot) | 单元测试+集成测试 |
| 测试数据库 | H2 (内嵌) | — | 集成测试环境（MODE=MySQL） |
| 测试Redis | Embedded Redis | 0.11.0 | 集成测试Redis模拟（零依赖，无需Docker） |
| 文件处理 | Apache POI | 5.4.0 | Excel批量导入导出 |
| 二维码 | ZXing (Google) | 3.5.3 | 二维码生成与解析 |
| CI/CD | GitHub Actions | — | 自动测试 + OWASP依赖安全检查(每PR) |
| 部署 | 阿里云 ECS + RDS + Redis | — | 见GSXHSD-DEP-001部署方案 |

## 3.4 数据模型设计

系统共23张数据表，分为以下逻辑域：

| 逻辑域 | 表名 | 实体类 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活码域 | qr_code | QrCode | 活码主表：学校、区域、场景、样式、轮换模式、欢迎语等配置 |
| 活码域 | qr_agent | QrAgent | 活码-接待员关联：日上限、当日已添加、优先级、备选标记 |
| 活码域 | qr_rotate_log | QrRotateLog | 轮换日志：记录接待员上下码历史 |
| 活码域 | qr_access_log | QrAccessLog | 访问日志：扫码时间、IP、UA |
| 活码域 | qr_download_log | QrDownloadLog | 下载日志：谁何时下载了哪个活码 |
| 活码域 | scene | Scene | 场景枚举表：日常推送/家长会及对应扫码率参数 |
| 员工域 | agent | Agent | 接待员主表：企微userid、姓名、日上限、状态、部门 |
| 员工域 | employee | Employee | 员工扩展信息表（与企微通讯录同步） |
| 员工域 | global_agent_pool | GlobalAgentPool | 全局员工池：standby/full/blocked状态、负载计数 |
| 客户域 | customer | Customer | 客户主表：external_userid、昵称、来源活码、当前归属 |
| 客户域 | customer_transfer | CustomerTransfer | 客户继承记录：原接待员→新接待员→转移结果 |
| 客户域 | customer_tag | CustomerTag | 客户标签关联：多对多，记录打标来源和时间 |
| 标签域 | tag | Tag | 标签主表：标签名、层级结构、企微tag_id、来源类型 |
| 表单域 | form_template | FormTemplate | 表单模板：字段定义(JSON)、标签映射(JSON)、备注模板 |
| 表单域 | form_submission | FormSubmission | 表单提交记录：客户填写的字段数据(JSON) |
| 网关域 | school | School | 学校基础数据：名称、城市、区县、分类、关联活码 |
| 网关域 | school_category | SchoolCategory | 学校分类：初中/小学/高中、排序、默认配置 |
| 网关域 | qr_code_group | QrCodeGroup | 学区/活码分组：关联市州区县、默认欢迎语/表单模板 |
| 网关域 | district_manager | DistrictManager | 区县负责人：关联企微员工、负责人活码 |
| 系统域 | users | User | 系统用户：用户名、BCrypt密码、角色(admin/operator) |
| 系统域 | system_config | SystemConfig | 系统配置键值对：默认欢迎语、全局联系人等10+项 |
| 系统域 | operation_log | OperationLog | 操作审计日志：操作人、类型、对象、详情JSON |
| 监控域 | agent_alert | AgentAlert | 告警记录：7种类型、严重级别、自动动作、处理记录 |

设计原则：① 无JPA关系注解（DAR-02）② 软删除（is_deleted/status标记）③ Redis+DB双写（今日添加数）④ schema.sql + Flyway双重管理。

## 3.5 消息架构设计

企微回调处理采用 Redis Stream 消息队列架构，包含 5 条业务 Stream + 1 条死信队列：

| Stream Key | 用途 | 消费者 | 线程数(默认) | 消息来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wecom:callback:stream | 企微回调事件：添加/删除外部联系人 | CallbackWorker | 4 | 企微Webhook POST |
| wecom:tag:stream | 自动打标任务 | TagWorker | 8 | CallbackWorker产出 |
| wecom:datafill:stream | 客户数据补全任务 | DataFillWorker | 4 | CallbackWorker产出 |
| wecom:outbound:stream | 出站消息推送 | OutboundMsgWorker | 4 | Service层触发 |
| wecom:transfer:stream | 客户转移任务 | TransferWorker | 2 | TransferService触发 |
| wecom:dlq:stream | 死信队列（失败3次后转入） | PatrolWorker(自动重放) | — | 各Worker消费失败 |

消息生命周期：企微回调 XML POST → Fast Ack (<20ms) → XADD Stream → Consumer Group XREADGROUP → 业务处理 → XACK 确认。消息幂等性由 Redis Set 记录已处理 MsgId 保证。

## 3.6 安全架构

| 安全域 | 实现机制 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | Spring Security 表单登录 (UsernamePasswordAuthenticationFilter) | 全部管理后台接口（/admin/**） |
| 认证 | 下载中心独立 OAuth 过滤器 (DownloadAuthenticationFilter) | 下载中心（/download/**） |
| 认证 | C端免登录（活码ID关联数据） | 表单填写页（/form/**）、学校查询门户（/s/**） |
| 授权 | 角色权限控制：admin(全部) vs operator(受限) | 管理后台功能级权限 |
| 密码 | BCrypt 加密存储 (PasswordEncoder) | 系统用户表 (users.password_hash) |
| 传输 | HTTPS 全站加密 (ALB终结, X-Forwarded-Proto) | 全部HTTP通信 |
| 限流 | 学校门户限流过滤器 (SchoolRateLimitFilter): 500次/分钟 | 学校自助查询接口 |
| 审计 | 操作日志表 (operation_log): 所有关键操作自动记录 | CRUD操作、配置变更、员工管理 |
| 依赖 | OWASP Dependency Check: failBuildOnCVSS ≥ 7 | CI流水线每次构建 |
| 敏感配置 | 环境变量注入（DB密码、Redis密码、企微Secret等） | 生产/staging环境 |

# 4. 过程与产品质量保证（PPQA）

本章遵循 CMMI 过程和产品质量保证（PPQA）过程域，定义质量门禁、评审流程和审计机制。

## 4.1 质量目标

| 质量指标 | 目标值 | 度量方法 | 度量频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试覆盖率（行覆盖率） | ≥ 70% (Service层) | JaCoCo / IDE Coverage Report | 每次构建 |
| 测试通过率 | 100% (所有@Test) | Maven Surefire Report | 每次构建 |
| 零高危漏洞 | CVSS ≥ 7 的依赖 = 0 | OWASP Dependency Check | 每次构建 |
| 代码审查覆盖率 | 100% (所有PR) | GitHub PR Review | 每次合并 |
| 生产缺陷密度 | < 0.5 缺陷/千行代码 | 生产缺陷数 / KLOC | 月度 |
| SIT缺陷逃逸率 | < 5% | 生产缺陷 / (SIT缺陷 + 生产缺陷) | 月度 |
| 平均缺陷修复时间 (MTTR) | < 4 小时 (P0/P1) | 缺陷从发现到修复部署的时间 | 季度 |

## 4.2 质量门禁

以下质量门禁必须在代码进入下一阶段前通过：

| 阶段 | 门禁条件 | 检查方式 | 阻塞级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发→代码审查 | 1) 本地 mvn test 全部通过 2) 新增代码有对应测试 3) 无编译警告 | 自动化(IDE) + 人工 | 强制 |
| 代码审查→合并 | 1) 至少1人Approve 2) CI全部通过(测试+OWASP) 3) 无未解决的Review Comments | GitHub Actions + PR Review | 强制 |
| 合并→SIT | 1) 全量测试通过 2) 集成测试通过 3) 无P0/P1已知缺陷 | 自动化(CI) | 强制 |
| SIT→UAT | 1) 所有P0-P2缺陷已修复 2) 测试报告评审通过 3) 性能压测达标 | 人工评审 | 强制 |
| UAT→生产 | 1) UAT验收签署 2) 运维部署Checklist通过 3) 回滚方案就绪 | CCB审批 | 强制 |

## 4.3 代码评审流程

所有代码变更必须通过GitHub Pull Request + 人工代码评审（Code Review），评审关注点如下：

正确性（Correctness）：业务逻辑是否正确实现需求，边界条件是否处理（null/空集合/并发）。

安全性（Security）：是否有SQL注入/XSS风险、敏感信息是否硬编码、认证授权是否正确。

性能（Performance）：是否有N+1查询、大数据量内存风险、Redis/DB连接泄露。

可维护性（Maintainability）：命名是否一致、注释是否充分、是否遵循项目编码规范。

可测试性（Testability）：新功能是否有对应测试、测试是否覆盖正常+异常路径。

项目已执行代码评审的典型案例（来自Git History）：

commit 9950f74: Code Review发现 transfer/inheritance 模块10项缺陷，修复包括 findAll OOM风险、cooldown死循环、批量DELETE性能问题。

commit 6152023: Review发现缺少 NOT_EXTERNAL_CONTACT 常量和 transferSuccessMsg 支持，补充后合并。

# 5. 度量与分析（MA）

本章遵循 CMMI 度量与分析（MA）过程域，建立组织级度量基线。

## 5.1 项目规模度量

| 度量项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Java源文件数 | 131 | src/main/java 下所有.java文件 |
| Java代码行数 | 26,034 行 | 不含空行和注释 |
| HTML模板文件数 | 14个目录 | templates/ 下，含 layout.html |
| HTML模板代码行数 | 7,598 行 | Thymeleaf模板 |
| SQL Schema行数 | 872 行 | schema.sql 初始DDL |
| 配置文件行数 | 206 行 | application.yml (4 Profile) |
| 数据表数 | 23 张 | MySQL (schema.sql) |
| 实体类数 | 24 个 | src/main/java/.../entity/ |
| Repository数 | 23 个 | Spring Data JPA接口 |
| Service类数 | 23 个 | 业务逻辑层 |
| Controller类数 | 20 个 | 19 @Controller + 1 @RestController |
| Worker类数 | 8 个 | 异步消费者 + 定时任务 |
| Job类数 | 1 个 | InheritanceJob (夜间批量继承) |
| 功能模块数 | 14 个 | 按业务领域划分 |
| 功能点数 | 78 项 | 详见功能清单 |
| 预估总人日 | 265 人日 | 基于功能点复杂度估算 |

## 5.2 测试度量

| 度量项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试文件总数 | 33 | src/test 下所有.java文件 |
| 测试代码行数 | 4,783 行 | 不含空行和注释 |
| 测试/源码文件比 | 25.2% (33/131) | 测试文件数 / 源码文件数 |
| 单元测试(@Test)总数 | 约160个 | 分布：Service 48 + Repository 52 + Controller 13 + Integration 49 |
| Service层测试 | 9个测试类, 48个@Test | 覆盖：QrCodeService(8), SchoolService(7), AlertService(7), GlobalAgentPool(7)... |
| Repository层测试 | 6个测试类, 52个@Test | 覆盖：Customer(12), QrCode(13), GlobalAgentPool(10), School(8)... |
| Controller层测试 | 6个测试类, 13个@Test | 覆盖：QrCode(3), SchoolEntry(3), Agent(2), Customer(2), Dashboard(2), Health(1) |
| 集成测试(流程级) | 8个测试类, 49个@Test | 覆盖：TransferService(12), QrCodeCreation(8), OutboundMsg(7), AgentRotation(7)... |
| 集成测试基础设施 | Embedded Redis + H2 | 零依赖（无需Docker），内存数据库MODE=MySQL兼容 |

## 5.3 组织过程性能基线（OPP）

以下基线基于本项目历史数据建立，用于后续项目的估算和异常检测：

| 性能指标 | 基线值 | 数据来源 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均日代码产出 | ~50行生产代码/人日（含测试和文档） | 26,034行 / 265人日 ≈ 98行（含模板/配置/SQL） | 工作量估算 |
| 功能点交付速率 | 0.29 功能点/人日 | 78功能点 / 265人日 | 进度跟踪 |
| 缺陷密度 | TBD（上线后统计） | 生产缺陷数 / KLOC | 质量评估 |
| 代码评审缺陷发现率 | ~2-5 个缺陷/次评审 | Git PR Review Comments统计 | 评审有效性 |
| SIT测试用例通过率 | 目标100% | Maven Surefire Report | 测试质量 |

# 6. 验证与确认（VER/VAL）

本章遵循 CMMI 验证（VER）和确认（VAL）过程域。

## 6.1 测试策略（V-Model）

| 测试级别 | 目标 | 范围 | 工具/框架 | 执行者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 (UT) | 验证单个方法/类的逻辑正确性 | Service层、工具类、算法 | JUnit 5 + Mockito | 开发者 |
| Repository测试 | 验证数据访问层SQL和JPA查询 | 所有Repository接口 | JUnit 5 + @DataJpaTest + H2 | 开发者 |
| Controller测试 | 验证请求映射和响应 | 关键Controller端点 | JUnit 5 + @WebMvcTest + MockMvc | 开发者 |
| 集成测试 (IT) | 验证端到端业务流程 | 核心业务流程（创建活码→分配→扫码→表单→继承） | Spring Boot Test + H2 + Embedded Redis | 开发者 |
| 性能测试 (PT) | 验证高并发场景下的系统表现 | 10万并发扫码、Redis计数精度 | JMeter | 测试团队 |
| 用户验收测试 (UAT) | 验证业务需求是否满足 | 全部78项功能点 | 手工测试 + 功能清单对照 | 业务方 |

## 6.2 测试环境矩阵

| 环境 | 用途 | 数据库 | Redis | 企微API | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV（本地） | 开发自测 | 本地MySQL | 本地Redis | Mock/测试CorpID | IDE直接运行 |
| CI（GitHub Actions） | 自动化测试 | H2内存数据库 | Embedded Redis | 全Mock | mvn test |
| STAGING（预发布） | 集成验证 | RDS(staging) | Redis(staging) | 测试企业ID | jar包部署 |
| PROD（生产） | 正式环境 | RDS(prod) | Redis(prod) | 正式企业ID | jar包+ALB |

## 6.3 同行评审（Peer Review）

除了PR Code Review外，以下制品需要通过同行评审：

架构设计文档：架构师完成设计后，由至少1名高级开发评审，检查架构决策合理性（DAR记录）。

数据库Schema变更：任何Flyway迁移脚本须经架构师评审，确保向前兼容、无数据丢失风险。

第三方依赖引入：新增Maven依赖须经安全评审（OWASP检查）和许可证兼容性检查。

# 7. 风险管理（RSKM）

本章遵循 CMMI 风险管理（RSKM）过程域，建立风险识别、评估、缓解和监控机制。

## 7.1 风险评估矩阵

风险等级 = 发生概率 × 影响程度。概率：H(>50%) M(20-50%) L(<20%)；影响：H(系统不可用/数据丢失) M(部分功能受损) L(轻微影响)。

| 风险ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 缓解措施 | 应急措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | 企微API调用限流导致同步延迟 | H | M | HIGH | 1) 本地缓存Token和通讯录 2) 指数退避重试(3次) 3) Redis Stream异步削峰 | 手动触发全量同步 | Active |
| RSK-02 | 开学季高并发导致Redis/DB过载 | M | H | HIGH | 1) Redis INCR原子计数 2) Undertow 20线程限流 3) HikariCP 50连接上限 4) ZSET负载均衡 | 临时扩容连接池、增加Worker线程 | Active |
| RSK-03 | 企微回调消息丢失（网络抖动/重启） | M | H | HIGH | 1) Redis Stream持久化 2) DLQ死信队列兜底 3) PatrolWorker:PEL崩溃恢复(每日3:07AM) 4) 数据自愈机制 | 手动对比企微侧数据+批量补全 | Active |
| RSK-04 | 需求中途变更导致进度延期 | M | M | MEDIUM | 1) CCB变更控制流程 2) 每Sprint需求锁定 3) 变更需重新评估工期 | 削减P3优先级需求保核心交付 | Active |
| RSK-05 | 数据库主库宕机 | L | H | MEDIUM | 1) RDS自动主备切换 2) HikariCP自动重连(5s超时) 3) Redis缓存兜底查询 | 15分钟内完成切换（RTO） | Monitor |
| RSK-06 | Redis宕机 | L | H | MEDIUM | 1) 员工计数降级DB直读 2) 回调降级同步处理 3) 分布式锁降级DB行锁 | 5分钟内恢复或降级 | Monitor |
| RSK-07 | 敏感数据泄露 | L | H | MEDIUM | 1) BCrypt密码加密 2) HTTPS全站 3) 环境变量注入敏感配置 4) 操作日志审计 | 立即轮换密钥+安全审计 | Monitor |

## 7.2 风险监控机制

Sprint风险评审：每Sprint结束时在回顾会议中评估风险状态，更新概率和影响评级。

自动化监控：PatrolWorker 定时巡检（5分钟业务巡检 + 1分钟熔断检查 + 每日3:07AM PEL恢复）作为风险自动检测手段。

告警联动：7种告警类型自动触发 → AgentAlert表记录 → PatrolWorker自动防护动作 → 通知管理员。

# 8. 开发与执行计划

## 8.1 里程碑规划（基于280+ commits的实际交付节奏）

| 阶段 | 时间 | 关键交付物 | 质量门禁 | 实际状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0: 项目启动 | 2025-Q3 | 技术选型(DAR-01~05)、数据库设计(schema.sql)、CI流水线 | 架构评审通过 | 已完成 |
| Sprint 1-4: 核心MVP | 2025-Q3~Q4 | 活码CRUD、企微API客户端、回调处理、员工管理基础 | 核心流程集成测试通过 | 已完成 |
| Sprint 5-8: 业务扩展 | 2026-Q1~Q2 | 表单系统(C端+管理端)、客户管理、标签系统、学区管理 | SIT通过 | 已完成 |
| Sprint 9-12: 高级特性 | 2026-Q2~Q3 | 告警中心、负载均衡中间件、欢迎语继承链、批量操作工具 | SIT通过 | 已完成 |
| Sprint 13-14: 稳定与优化 | 2026-Q3 | 数据看板、区县负责人、会议签到、性能优化、缺陷修复 | 性能压测通过 | 进行中 |
| UAT验收 | 2026-Q3~Q4 | 业务方UAT + 缺陷修复 + 文档交付 | UAT签署 | 待开始 |
| 生产上线 | 2026-Q4 | 阿里云环境部署、数据迁移、灰度发布、全量切换 | 上线Checklist通过 | 待开始 |

## 8.2 资源配置

| 角色 | 人数 | 投入周期 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构师/高级开发 | 1 | 全周期 | 技术决策、架构设计、核心模块开发（企微集成、负载均衡） |
| Java开发工程师 | 1-2 | 全周期 | 业务模块开发、前端模板、测试编写 |
| 测试工程师 | 1 | 测试阶段 | SIT测试、性能压测、缺陷管理 |
| 产品经理 | 1(兼任) | 全周期 | 需求管理、验收标准、利益相关者沟通 |
| 运维工程师 | 1(兼任) | 上线阶段 | 环境搭建、部署、监控配置 |

# 9. 原因分析与解决（CAR）

本章遵循 CMMI 原因分析与解决（CAR）过程域，记录项目过程中已识别和解决的系统性问题。

## 9.1 已识别的缺陷模式与解决方案

| CAR ID | 缺陷模式 | 根因分析 | 解决方案 | 防止复发措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR-01 | FindAll查询OOM风险 | Repository.findAll()在数据量增长后可能加载全部数据到内存 | 改用分页查询(Pageable) + 限制返回数量 | 1) Code Review检查所有findAll调用 2) 数据量>1000的表默认使用分页 | 已关闭 |
| CAR-02 | Cooldown循环死锁 | 巡检Worker中熔断恢复检查的冷却时间逻辑存在无限循环问题 | 重写冷却时间状态机，增加最大循环次数上限 | 1) 所有循环逻辑增加硬上限保护 2) 新增超时中断机制 | 已关闭 |
| CAR-03 | 批量DELETE性能问题 | 逐条DELETE导致N+1性能问题 | 改用IN子句批量DELETE + 事务批量提交 | 1) 批量操作统一使用batch size=100 2) 性能测试增加批量操作场景 | 已关闭 |
| CAR-04 | 空字符串阻断欢迎语继承链 | 空字符串（""）与NULL在数据库中语义不同，空字符串不会触发继承 | 入库时自动将空白欢迎语转为NULL（V4迁移脚本） | 1) 新增isBlank()防御性检查 2) 继承链修复定时任务(V6) | 已关闭 |
| CAR-05 | 跨活码客户转移数据错误 | 在职继承查询未按schoolId过滤，导致跨活码数据混入 | 所有transfer查询增加schoolId过滤条件 | 1) Code Review检查所有JOIN查询 2) 集成测试增加跨活码场景 | 已关闭 |
| CAR-06 | 服务型/双角色员工被误移除 | 自动异常替换逻辑未区分员工角色，导致服务型员工被移出活码 | 增加角色判断：protect service/dual-role employees | 1) 员工替换逻辑增加角色过滤 2) 回归测试覆盖所有角色类型 | 已关闭 |

## 9.2 经验教训库（Lessons Learned）

LL-01 — 显式外键优于JPA注解：项目初期坚持不使用@ManyToOne的决定在后续批量操作和跨Service数据传递中反复证明正确，避免了大量懒加载调试成本。未来新项目建议优先考虑显式外键方案。

LL-02 — Redis Stream适用中小规模消息：对于日均万级的回调消息，Redis Stream完全胜任且运维简单。若未来消息量增长到百万级，需要评估迁移到Kafka。

LL-03 — SSR架构降低复杂度：Thymeleaf + HTMX的组合在前端交互不复杂的场景下显著降低了开发复杂度，无前端构建工具链是一大优势。但对于高交互性需求（如拖拽排序、实时协作），建议局部引入Vue/React组件。

LL-04 — 巡检Worker需要完善的错误处理：PatrolWorker初期缺少try-catch导致单次巡检异常中断全部巡检任务。改进后每个巡检方法独立try-catch，确保单个模块异常不影响其他巡检。

LL-05 — 数据自愈机制至关重要：企微回调偶发丢失的问题通过数据自愈机制（定期对比企微侧与本地数据差异，自动补全）得到了根本性解决，降低了运维人工介入频率。

# 10. 运维与持续改进

## 10.1 监控体系

建立三层监控体系，覆盖基础设施、应用和业务：

| 监控层 | 监控项 | 工具/方式 | 告警触发条件 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | CPU/内存/磁盘/网络 | 阿里云监控 + Actuator Metrics | CPU > 80%, 内存 > 85%, 磁盘 > 90% | 企微 + 邮件 |
| 应用层 | Stream队列深度/Pending消息/DLQ积压/全局池standby数 | HealthController API(/api/health/streams) | 消费延迟 > 5min, DLQ > 100条, standby < 阈值 | 企微通知 |
| 业务层 | 7种告警类型(blocked/melt/greeting_fail/low_approval/high_delete/traffic_spike/empty_backup) | PatrolWorker自动巡检 | 自动触发(阈值触发) | AgentAlert表 + 页面展示 |

## 10.2 灾备与恢复

| 故障场景 | RTO | RPO | 切换方式 | 降级方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MySQL主库宕机 | 15分钟 | <1秒(Binlog同步) | RDS自动主备切换 | Redis缓存兜底部分查询 |
| Redis宕机 | 5分钟 | <1小时(RDB快照) | 手动切换/重启 | 计数降级DB, 回调同步处理, 锁降级DB行锁 |
| 应用服务宕机 | 30秒 | 0(无状态) | ALB自动摘除+新节点注册 | 多节点部署 |
| 企微API不可用 | 依赖企微恢复 | — | — | 本地缓存 + Stream待恢复重放 |
| 机房级故障 | 30分钟 | <1秒 | 阿里云多可用区自动切换 | — |

## 10.3 日志与审计

应用日志：Logback(logback-spring.xml)，按Profile区分级别（dev=DEBUG, prod=INFO），输出到文件+控制台。

操作审计日志：operation_log表持久化所有关键操作（操作人/类型/对象ID/详情JSON），数据永久保留，支持按时间/类型/对象筛选。

日志保留：应用日志保留90天（阿里云SLS可选），审计日志永久保留。

## 10.4 过程改进计划（PIP — Process Improvement Plan）

基于 CMMI Level 5 的组织过程绩效（OPP）和原因分析（CAR），识别以下过程改进机会：

| PIP ID | 改进领域 | 当前状态(As-Is) | 目标状态(To-Be) | 行动计划 | 度量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIP-01 | 自动化测试覆盖率 | Repository 52用例, Service 48, Controller 13(偏低), Integration 49 | Controller层测试≥40用例，集成测试≥60用例 | 后续Sprint中逐步补充Controller和边界集成测试 | Controller @Test数量 |
| PIP-02 | 性能测试常态化 | 仅在SIT阶段执行一次性能压测 | 每次Major Release前执行性能回归测试 | 将JMeter脚本纳入CI（手动触发），设定性能基线 | 性能回归通过率 |
| PIP-03 | 缺陷预防 | 缺陷主要靠Code Review发现，缺少自动化静态分析 | 引入SonarQube或SpotBugs静态分析到CI流水线 | 调研工具适配性，选择一个集成到GitHub Actions | 静态分析告警数量趋势 |
| PIP-04 | 知识管理 | 架构决策分散在CLAUDE.md和Code Review评论中 | 建立架构决策记录（ADR）库，每个DAR对应一条ADR | 在docs/arch/目录下以ADR格式记录所有DAR | ADR条目数量 |

# 11. CMMI 实践域映射表

下表汇总本文档各章节与 CMMI-DEV V2.0 实践域的对应关系，便于评估审核。

| CMMI 实践域 (Practice Area) | Level | 本文档对应章节 | 关键制品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理 (CM) | 2 | §0 文档控制 | 文档版本表、基线定义、配置管理库(Git) |
| 需求管理 (REQM) | 2 | §2 需求管理 | RTM需求追溯矩阵、优先级定义、变更控制流程(CCB) |
| 技术方案 (TS) | 3 | §3 技术方案 | 架构总览、DAR决策记录(5项)、技术栈明细、数据模型(23表)、消息架构(6Stream) |
| 过程质量保证 (PPQA) | 2 | §4 PPQA | 质量目标(7项)、质量门禁(5阶段)、代码评审流程 |
| 度量与分析 (MA) | 2 | §5 MA | 规模度量(16项)、测试度量(9项)、OPP基线(5项) |
| 验证与确认 (VER/VAL) | 3 | §6 VER/VAL | V-Model测试策略(6层)、测试环境矩阵、同行评审流程 |
| 风险管理 (RSKM) | 3 | §7 RSKM | 风险矩阵(7项)、监控机制(3层自动化) |
| 原因分析与解决 (CAR) | 5 | §9 CAR | CAR记录(6项已解决)、经验教训库(5条LL) |
| 组织过程绩效 (OPP) | 5 | §5.3 OPP | 性能基线(5项指标)、过程改进机会(4项PIP) |
| 决策分析与解决 (DAR) | 3 | §3.2 DAR | 5项技术决策的形式化评估记录 |
| 组织培训 (OT) | 3 | — | 团队技术能力：Java/Spring Boot/Thymeleaf/Redis/企微API |